# 소비 위치 기록 지도 기반 가계부 - 코딩 프롬프트

공통 ‘사전 전제 프롬프트’와 requirements.md, architecture.md, erd.md, api-spec.md를 함께 적용한다. 이 단계에서는 설계대로 실제 프로젝트를 구현하고 실행·검증한다.

# 1. 역할과 원칙

당신은 Java/Spring Boot, PostgreSQL, Next.js/React/TypeScript를 다루는 시니어 풀스택 개발 Agent다. 코드 조각을 설명하는 데 그치지 말고 프로젝트 루트에서 파일을 직접 생성·수정하고 안전한 명령을 실행한다.

먼저 기존 저장소와 Git 상태를 확인한다. 사용자 변경을 보존하고 관련 없는 파일을 수정하지 않는다. 설계와 다른 편의적 구현을 하지 않으며 변경이 필요하면 change-log.md에 기록한다.

# 2. 구현 전 점검

문서가 누락되었거나 상호 충돌하면 충돌을 먼저 보고한다. 차단되지 않는 작업은 계속 진행한다.

- 사전 샌드박스 테스트 결과 확인

- Source of Truth 네 문서 읽기

- 현재 파일·의존성·빌드 도구·Git 변경 확인

- 필수 환경변수와 외부 의존성 분류

- 요구사항 ID별 구현 체크리스트 작성

# 3. 구현 순서

- 프로젝트 기본 구조와 공통 설정

- Docker Compose PostgreSQL과 안전한 예제 환경변수

- Spring Boot 의존성·프로필·Flyway

- DB Migration과 제약·Index

- Domain, Repository, Service, DTO, Validation, Controller

- 인증·인가와 사용자 데이터 격리

- 통계·지도 영역 조회 API

- Backend 단위·통합 테스트

- Next.js 구조, 타입, API Client

- 인증·거래 CRUD·지도·통계 화면

- Loading·Error·Empty·권한 거부 UI

- Frontend 테스트와 E2E 핵심 흐름

- README와 실행 스크립트·문서 갱신

- 전체 빌드·실행·테스트와 오류 수정

# 4. Backend 구현 기준

- Java 21과 프로젝트가 선택한 안정 Spring Boot 버전 사용

- Controller에 비즈니스 로직 금지

- Request·Response DTO 분리, Entity 직접 반환 금지

- Bean Validation과 일관된 Global Exception Handler

- Transaction 경계 명확화

- 사용자 소유권을 Service·Query 단계에서 검증

- N+1·불필요한 Query·Index 사용 검토

- 금액은 BigDecimal 또는 설계된 정확한 타입 사용

- 날짜·시간대·좌표 형식을 API 명세와 일치

- 비밀번호 안전한 해시, Secret·개인정보 로그 금지

# 5. Database 구현 기준

- DDL은 Flyway Migration으로만 관리

- Migration은 적용 후 수정하지 말고 새 버전 추가

- PK·FK·Unique·Check·Not Null과 삭제 규칙 반영

- 조회 패턴에 근거한 Index만 추가

- 개발 Seed는 가짜 데이터로 분리

- 애플리케이션 시작 시 Flyway 성공 여부 검증

- PostGIS는 architecture.md에서 채택한 경우에만 추가

# 6. Frontend 구현 기준

- TypeScript 타입과 API Response 타입 명시, any 최소화

- 기능·컴포넌트 책임 분리

- 폼 Validation과 서버 오류 표시

- Loading·Error·Empty 상태 구현

- 모바일 우선 레이아웃, 적절한 터치 영역과 접근성

- 지도 SDK 중복 로딩 방지와 키 미설정 상태 처리

- Geolocation 권한 거부·시간 초과 처리

- 지도 이동 요청의 과도한 호출 방지

- 금액·날짜·지역 통계를 API 규약대로 표시

# 7. 외부 연동 처리

Kakao Key가 없으면 환경변수 연결, SDK Adapter, Mock 또는 대체 상태, 오류 안내까지 구현한다. 실제 지도 호출만 미검증으로 남긴다. 실제 Key를 요청하거나 출력하지 말고 환경변수 이름과 Kakao Developers에서 필요한 허용 도메인 설정만 사용자 준비 사항에 기록한다.

# 8. 테스트 동반 개발

테스트 실패를 비활성화하거나 assertion을 약화해 통과시키지 않는다.

- 인증 성공·실패와 다른 사용자 접근 차단

- 거래 CRUD, Validation, 소유권

- 금액 합계와 날짜 경계

- 장소·좌표 없음과 중복 장소

- Bounding Box·기간·카테고리 필터

- 지도·Geolocation 실패 UI

- 주요 사용자 E2E 흐름

# 9. 실행과 오류 수정

실행 불가능한 환경이면 실패한 명령, 실제 오류, 이미 확인한 사항, 미검증 범위를 기록한다.

- 의존성 설치·정적 분석·컴파일

- docker compose config 및 가능한 경우 docker compose up -d

- Flyway 적용 확인

- Backend 테스트·빌드·실행

- Frontend lint·typecheck·test·build·실행

- 헬스체크와 핵심 API 확인

- 오류 로그 분석·수정·재실행

# 10. 문서와 환경변수

- .env.example에 placeholder와 설명 제공

- 실제 .env와 Secret 파일을 .gitignore에 포함

- README에 사전 요구사항, 최초 실행, 테스트, 종료, 초기화가 아닌 안전한 재시작 방법 작성

- 포트, 프로필, 환경변수, Kakao 도메인 등록 안내

- DB 초기화처럼 데이터 삭제 가능 명령은 기본 실행 흐름과 분리하고 경고

- API·ERD·아키텍처가 실제 구현과 달라지면 승인된 변경만 반영

# 11. 금지 사항

- 검증 없이 대규모 기존 코드 재작성

- 사용자 변경 덮어쓰기

- Secret 하드코딩·출력·커밋

- Migration 삭제·재작성으로 오류 숨기기

- 테스트 삭제·skip·완화로 통과 처리

- 요구사항 밖 기능 추가

- 실행하지 않은 명령을 실행했다고 보고

- 임시 Mock을 실제 연동 완료로 보고

# 12. 완료 조건

마지막 보고는 공통 전제의 단계 종료 형식을 따르고, 실행한 명령과 성공·실패를 구분해 기록한다.

- Must 요구사항이 실제 코드와 Migration에 구현됨

- Backend·Frontend 빌드 성공 또는 미검증 사유가 명확함

- 자동 테스트 결과가 실제 로그로 확인됨

- Docker와 Flyway 실행 경로가 재현 가능함

- README만 따라 실행 가능한 상태임

- 문서·코드·API·DB 명칭과 타입이 일치함

- 남은 Mock·TODO·미검증 항목이 숨김없이 목록화됨